УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника связи

___________________ /_____________/

«____» ______________ 20___ г.

ДОПОЛНЕНИЕ № 2

к техническому заданию на создание автоматизированной системы

планирования и развертывания системы связи

Промышленный вычислительный сервис на базе headless-ядра ENG6:

формализация математической модели, вычислительное ядро, слой API,

визуальный картографический планировщик, нагрузочные испытания и инфраструктура

Составлено в соответствии с ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии.

Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание

на создание автоматизированной системы»

| Реквизит | Значение |
| --- | --- |
| Шифр изделия | «Планировщик связи», этап E6, релиз 8.0 |
| Модуль | ENG6-PLAN — headless-ядро планирования и сервисная оболочка |
| Математическое ядро | ENG6 v5.1.0 (этап E5, релиз 7.0), 69 ключей публичной поверхности, 151 модель MLIB |
| Контрольная сумма ядра | sha256 adb610c9eee1ca17b257cbc6087e2278fdde3eef92f3b6a360cfb51968d48b20 |
| Конформанс ядра | 33/33 эталонные проверки selfTest, 5/5 регрессионных сценариев, 0 расхождений |
| Основание | Дополнение к ТЗ №1 (визуальный модуль); замечания совещательной комиссии (Военпред, Айтишник, Критик) |
| Исходный артефакт | comms_planner_v8.0_headless.html (2 551 730 байт, 5 скриптовых блоков) |
| Дата | 16 октября 2026 г. |
| Версия документа | 1.0 |

# 1. Общие сведения

## 1.1. Назначение настоящего дополнения

Настоящее дополнение устанавливает требования к промышленному вычислительному сервису планирования систем связи, создаваемому на основе headless-ядра ENG6, и определяет порядок контроля их выполнения. Дополнение распространяется на пять групп требований: математическая модель и вычислительное ядро (этапы 1–2), программный интерфейс (этап 3), визуальный картографический модуль (этап 4), испытания и инфраструктура (этап 5).

## 1.2. Основание для разработки и исходные данные

При обследовании исходного изделия comms_planner_v8.0_headless.html установлено, что файл содержит полное нативное ядро расчётов ENG6 (блок объёмом 677 168 знаков, 218 определений, публичная поверхность из 69 ключей), а также прикладной слой APPCORE6 (146 821 знак), UI-оболочку SHELL6 (239 026 знаков) и блок R52·S0 (909 858 знаков). Ранее предполагавшееся отсутствие кода алгоритма не подтвердилось.

Следствие для технического задания: этап 2 выполняется не «с нуля», а путём извлечения и верификации существующей математики с последующим построением поверх неё слоя оптимизации (распределение ресурсов, маршрутизация, расписание). Такое решение исключает появление второго источника истины по моделям распространения радиоволн и сохраняет преемственность с конформанс-протоколом изделия (326 050 проверок).

## 1.3. Состав создаваемого сервиса

| Компонент | Назначение | Размещение в репозитории |
| --- | --- | --- |
| Вычислительное ядро ENG6-PLAN | Чистая функция plan(request) → response: распределение ресурсов, маршруты, расписание | core/ |
| Вендор ENG6 | Математические модели каналов, сети, живучести; исполняется в изолированном V8-контексте | core/vendor/, core/eng6.mjs |
| Слой API | REST: sync/async/tasks/meta/conformance/audit/metrics, аудит, backpressure | api/ |
| Визуальный модуль | Картографический планировщик (Дополнение №1) — single-file, без внешних ресурсов | frontend/ |
| Нагрузочный стенд | Генератор графов 10²…10⁵ узлов, промеры времени и памяти, k6 и Locust | loadtest/ |
| Инфраструктура | Docker (multi-stage), docker-compose, Prometheus, Grafana, манифесты Kubernetes | deploy/ |
| Комплект тестов | 125 автоматизированных проверок (109 unit + 16 conformance), включая исполнение собранного UI в jsdom | tests/ |
| Документация | Математическая модель, архитектура, API, отчёт об испытаниях, эксплуатация, реестр дефектов | docs/ |

# 2. Требования к математической модели (этап 1)

## 2.1. Входные данные

Алгоритм принимает следующие блоки (полная спецификация — раздел «Математическая модель», docs/01_MATH_MODEL.md):

| Блок | Состав | Обязательность |
| --- | --- | --- |
| topology.nodes | Позиции размещения: идентификатор, тип (КП, ретранслятор, радиостанция, спутниковая станция, наблюдатель, РЭБ/РЭР/РЛР), координаты WGS-84 (6 знаков), статус, подчинённость (ОШС), привязка к единице техники, радиопараметры | обязательно, ≥ 1 |
| topology.links | Потенциальные линии: идентификатор, концы, тип (УКВ, ДМВ, КВ, РРЛ, спутниковая, ВОЛС), частота, полоса, модуляция, FEC, приоритет, признак резервной, стоимость | обязательно (допустим пустой) |
| fleet | Парк техники: инвентарный номер, образец, тип узла, состояние (исправна / ограниченно пригодна / неисправна), стоимость и время развертывания, мощность | опционально |
| demands | Заявки на ресурсы: источник, получатель, требуемая полоса, предельная задержка, предельное число хопов, приоритет (1 — наивысший), минимальная доступность, признак защищённой | опционально |
| constraints | Бюджет, минимальный запас, предельные задержка и число хопов, коэффициент резервирования, число одновременных бригад, скорость марша, порог загрузки, требование резервирования, режим физики, лимит времени | опционально (дефолты заданы) |
| environment | Тип местности, погода, состояние ионосферы, источник рельефа, прочие потери | опционально |
| weights | Веса целевой функции: стоимость, задержка, живучесть, запас | опционально |

## 2.2. Выходные данные

Алгоритм возвращает три целевых артефакта и диагностический блок:

распределение ресурсов — развертываемые единицы техники с координатами, стоимостью, волной и временем начала работ; активированные линии с запасом, ёмкостью, загрузкой, задержкой, доступностью и стоимостью; отклонённые линии с машинным кодом причины;

маршруты — путь каждой заявки (узлы и линии), выданная полоса, дефицит, задержка, число хопов, запас, доступность, utilization, признак резервирования и резервный путь;

расписание развертывания — волны работ с интервалами и составом, номер бригады, суммарная длительность (makespan), критический путь, загрузка бригад, точка отсчёта марша, зафиксированные нарушения порядка;

диагностика — статус и его причины, замечания и рекомендации, блок невыполнимости (причины, компоненты связности с центроидами, численные послабления, частичное решение), гистограмма отклонённых линий, сведения о применённых приближениях, результат перекрёстной проверки полным ядром ENG6.

## 2.3. Математическая постановка

Задача формулируется как смешанная целочисленная задача многопродуктового потока с целочисленными активациями и расписанием работ. Переменные: x_u ∈ {0,1} — развертывание единицы техники; y_e ∈ {0,1} — активация линии; f(k,e) ≥ 0 — полоса заявки k на ребре e; z_e ∈ {0,1} — модернизация ёмкости; t_j, c_b ≥ 0 — моменты начала работ и освобождения бригад.

Ограничения: (1) сохранение потока для каждой заявки; (2) ёмкость ребра с учётом резервирования; (3) связь активации и потока; (4) развертывание узлов и запрет неисправной техники; (5) бюджет; (6) задержка (распространение + обработка + сериализация); (7) число ретрансляций; (8) доступность; (9) резервирование — два реберно-непересекающихся пути (теорема Менгера); (10) расписание с учётом иерархии и числа бригад.

Целевая функция: F = w_c·Ĉ + w_d·D̂ + w_s·(1−Ŝ) + w_m·(1−M̂) → min, где Ĉ, D̂, M̂ — нормированные стоимость, задержка и запас, Ŝ — живучесть. Значение F приводится к оценке A…F. Задача содержит как частные случаи задачу Штейнера, 0/1-рюкзак и R|prec|Cmax, являющиеся NP-трудными, поэтому решается декомпозицией на 11 фаз с документированными границами приближения.

## 2.4. Статусная модель и поведение на граничных случаях

Обязательное требование (замечание Критика): при невозможности построить полное решение алгоритм не аварийно завершается, а возвращает соответствующий статус и частичное решение с численными рекомендациями по послаблению ограничений.

| Ситуация | Требуемое поведение | Машинные коды |
| --- | --- | --- |
| Сеть несвязна | Статус PARTIAL/INFEASIBLE; перечень компонент с составом, размерами и центроидами; предложение точек установки ретрансляторов с пролётом и требуемой ЭИИМ | NET_DISCONNECTED, ADD_RELAY |
| Заявок больше, чем ёмкости каналов | Статус PARTIAL; дефицит по каждой заявке; узкие места с требуемым приростом ёмкости; модернизация каналов за остаток бюджета (0/1-рюкзак) | CAPACITY_SHORTAGE, ADD_CAPACITY |
| Бюджета недостаточно | Обслуживание в порядке приоритета (1 — наивысший); точная недостающая сумма | BUDGET_EXCEEDED, RAISE_BUDGET |
| Техники меньше, чем узлов | Узлы без техники исключаются; заявки к ним отклоняются; дефицит по типам | UNIT_SHORTAGE, UNIT_NOT_READY |
| Задержка недостижима | Отказ с указанием минимально достаточного лимита задержки | DELAY_EXCEEDED, RELAX_MAX_DELAY_MS |
| Нет линий / все отбракованы | INFEASIBLE с гистограммой причин отбраковки | NO_LINKS, NO_FEASIBLE_LINK, BELOW_MARGIN, OUT_OF_RANGE |
| Некорректный вход | INVALID до выделения памяти; перечень ошибок с JSON-путями (не более 100) | REQUIRED, TYPE, RANGE, ENUM, DUPLICATE, REF, LIMIT, CROSS |
| Превышены лимиты экземпляра | Отказ до построения таблиц (защита от OutOfMemory) | LIMIT_NODES, LIMIT_LINKS, LIMIT_DEMANDS |
| Исчерпан лимит времени | TIMEOUT с уже построенным частичным планом | TIME_LIMIT |
| Внутреннее исключение | ERROR с кодом и записью в журнал аудита; процесс и другие задачи не затрагиваются | CORE_EXCEPTION |

## 2.5. Детерминированность

Одинаковый вход обязан давать побайтово одинаковый выход. Обеспечивается полным тай-брейком сортировок (приоритет → полоса → идентификатор), отсутствием генератора случайных чисел в маршрутизации и исключением меток времени из ответа. Проверяется автоматизированным тестом.

# 3. Требования к вычислительному ядру (этап 2)

## 3.1. Изолированность (замечание Айтишника)

Ядро должно быть изолированным: никаких зависимостей от базы данных или сети внутри алгоритма; чистая функция «входные данные → математика → выходные данные».

| № | Требование | Способ проверки |
| --- | --- | --- |
| Я-01 | Ядро не импортирует сетевые, процессные и БД-модули (node:net, node:http, node:https, node:child_process, node:worker_threads, pg, redis, mongodb, amqplib, kafkajs и сторонние пакеты) | Статическое сканирование импортов в tests/conformance/isolation.test.mjs |
| Я-02 | Ядро не обращается к process.env, кроме флага отладки ENG6_STRICT | Там же |
| Я-03 | Ядро не выполняет запись на диск; node:fs допустим только для чтения вендора в core/eng6.mjs | Там же |
| Я-04 | Вендор ENG6 исполняется в отдельном V8-контексте; обращение к document, fetch, localStorage, XMLHttpRequest, WebSocket, navigator вызывает ENG6_ISOLATION_VIOLATION; indexedDB = undefined; codeGeneration (eval/Function) отключён | Динамический tripwire-тест |
| Я-05 | plan() не мутирует входной запрос и не оставляет глобального состояния между вызовами | Тесты «не мутирует вход», «не оставляет глобального состояния» |
| Я-06 | Результат сериализуется в JSON без потерь (нет циклических ссылок, функций, undefined) | Тест сериализуемости |
| Я-07 | Контрольная сумма вендора фиксируется в репозитории и проверяется при каждой сборке | tests/conformance/eng6.test.mjs, deploy/Dockerfile |

## 3.2. Функциональные требования

| № | Требование |
| --- | --- |
| Я-08 | Реализовать класс/модуль Eng6Planner с методом plan(request) и статическим методом describe() |
| Я-09 | Реализовать графовые алгоритмы: CSR-представление с парными дугами, двоичная куча на типизированных массивах, Дейкстра с ранним выходом, ограниченный по ресурсу кратчайший путь (RCSP), BFS, компоненты связности, мосты и точки сочленения (Tarjan, итеративно), минимальное остовное дерево (Kruskal), приближение задачи Штейнера (2-аппроксимация на метрическом замыкании), максимальный поток (Dinic), минимальный разрез, два реберно-непересекающихся пути |
| Я-10 | Реализовать физический уровень в двух режимах: fast (аналитический, на примитивах ENG6) и full (дословный вызов ENG6.calcLink с профилем рельефа и цепочкой моделей); автоматическое переключение по числу рёбер с фиксацией понижения режима |
| Я-11 | Реализовать целочисленное распределение бюджета: 0/1-рюкзак точным динамическим программированием при числе ячеек ≤ 4·10⁶, иначе жадность по плотности с локальным улучшением |
| Я-12 | Реализовать расписание развертывания: списковое приоритетное расписание с учётом иерархии ОШС, времени марша и ограничения числа одновременных бригад; разбиение на волны; выделение критического пути |
| Я-13 | Реализовать строгую валидацию входа со стабильными машинными кодами и JSON-путями, ограничением числа возвращаемых ошибок и второй линией обороны через штатные валидаторы ENG6 |
| Я-14 | Обеспечить перекрёстную проверку построенного плана полным ядром ENG6 (analyzeScenario) с вердиктом CONSISTENT / DEGRADED / REJECTED_BY_ENG6 и защитой по размеру экземпляра |
| Я-15 | Написать unit-тесты на эталонных малых графах (5–10 узлов) с заранее известным ответом, включая сверку графовых метрик с ENG6.NET |

## 3.3. Требования к производительности и памяти

| № | Требование | Подтверждено замером |
| --- | --- | --- |
| Я-16 | Расчёт графа 1 000 узлов / 3 565 рёбер / 20 заявок — не более 0,5 с | 202 мс |
| Я-17 | Расчёт графа 10 000 узлов / 35 320 рёбер / 200 заявок — не более 3 с | 1 196 мс |
| Я-18 | Расчёт графа 100 000 узлов / 352 889 рёбер / 2 000 заявок — не более 90 с | 47,3 с |
| Я-19 | Потребление памяти на графе 100 000 узлов — не более 1 ГБ RSS | 434 МБ |
| Я-20 | Отсутствие деградации из-за рекурсии: все обходы графа итеративные (DFS, Tarjan, Dinic) | Тест на 10⁵ узлов проходит без переполнения стека |
| Я-21 | Режим full (ENG6.calcLink) автоматически отключается выше 20 000 рёбер с фиксацией в замечаниях | Тест автопереключения physics |

# 4. Требования к слою API (этап 3)

## 4.1. Эндпоинты

| № | Эндпоинт | Требование |
| --- | --- | --- |
| A-01 | POST /api/v1/plan/sync | Синхронный расчёт для быстрых задач; коды 200 (результат), 400, 401, 413, 422 (вход отклонён валидатором), 429, 500, 503, 504 |
| A-02 | POST /api/v1/plan/async | Постановка тяжёлой задачи в очередь; немедленный ответ 202 с заголовком Location, идентификатором задачи, позицией в очереди и оценкой ожидания; 429 при переполнении очереди |
| A-03 | GET /api/v1/tasks/{id} | Статус задачи (QUEUED/RUNNING/SUCCEEDED/FAILED/TIMEOUT/CANCELLED), времена ожидания и расчёта, идентификатор воркера, размер результата, сам результат; поддержка X-Result-Format: summary; 404 при удалении по TTL |
| A-04 | GET /api/v1/tasks, DELETE /api/v1/tasks/{id} | Список задач со счётчиками по состояниям; отмена задачи в очереди (409 для выполняющейся) |
| A-05 | GET /api/v1/meta | Контракт сервиса: версия, ядро ENG6 с sha256, лимиты, состояние пула, параметры rate limit, перечень эндпоинтов и требуемые заголовки |
| A-06 | GET /api/v1/conformance | Протокол конформанса ядра ENG6 (33 эталонные проверки + 5 регрессионных сценариев) с возможностью принудительного обновления |
| A-07 | GET /api/v1/audit | Журнал аудита с фильтрами; в production — только при включённой аутентификации |
| A-08 | GET /metrics | Метрики в формате Prometheus text exposition 0.0.4 |
| A-09 | GET /healthz, GET /readyz | Liveness (состояние пула и память) и readiness (503, если воркеры не готовы либо очередь переполнена) |

## 4.2. Валидация и защита от отказа (замечание Айтишника: «некорректный граф не должен повесить ядро»)

| № | Требование |
| --- | --- |
| A-10 | Валидация входных данных на уровне схемы (аналог Pydantic/Protobuf): типы, диапазоны, перечисления, уникальность идентификаторов, целостность ссылок, кросс-проверки; каждая ошибка имеет стабильный код и JSON-путь |
| A-11 | Ограничение размера тела запроса с отклонением до накопления в памяти (413) |
| A-12 | Ограничение числа узлов, рёбер и заявок экземпляра задачи с отклонением до выделения памяти (422) |
| A-13 | Ограничение числа возвращаемых ошибок валидации (защита от раздувания ответа) с признаком усечения |
| A-14 | Вторая линия обороны: собранный сценарий дополнительно проверяется штатными валидаторами ENG6 |
| A-15 | Ни один сценарий поведения клиента не должен приводить к кодам 5xx; исключение в математике возвращает 500 с кодом CORE_EXCEPTION и записью в аудит |

## 4.3. Управление нагрузкой (замечание Критика)

Требуется: при поступлении большого числа одновременных тяжёлых запросов сервис не падает, а ставит задачи в очередь и честно отрабатывает их, возвращая 429 Too Many Requests либо 202 Accepted. Реализовано четыре рубежа защиты:

| Рубеж | Механизм | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1. Частота запросов | Token bucket на клиента (API-ключ или адрес); тяжёлые графы тарифицируются с весом | 429 RATE_LIMITED + Retry-After |
| 2. Синхронные слоты | Семафор на ENG6_MAX_SYNC_CONCURRENCY | 429 SYNC_BUSY + подсказка «suggest: POST /api/v1/plan/async» |
| 3. Длина очереди | Ограниченная FIFO-очередь ENG6_MAX_QUEUE | 429 QUEUE_FULL + Retry-After + queueLength/maxQueue |
| 4. Память «в полёте» | Суммарный объём тел запросов в обработке (по Content-Length до чтения тела) | 503 MEMORY_BACKPRESSURE + Retry-After |

Четвёртый рубеж введён по результатам нагрузочных испытаний: 100 одновременных запросов по 2,3 МБ приводили к исчерпанию памяти и гибели процесса при неполной очереди (дефект DEF-04).

## 4.4. Аудит (замечание Военпреда)

Каждый запуск алгоритма подлежит регистрации. Запись журнала содержит: момент времени, событие, режим (sync/async), идентификатор задачи, заказчика расчёта (X-Requestor), идентификатор клиента, идентификатор запроса, SHA-256 канонического JSON входных данных, размер входа, размеры графа (узлы/рёбра/заявки), время старта и завершения, длительность расчёта, время ожидания в очереди, идентификатор воркера, статус результата, размер результата, HTTP-код, версию сервиса, окружение и идентификатор процесса.

Тела запросов не логируются — фиксируется только контрольная сумма, поскольку координаты размещения узлов связи являются охраняемыми данными. Полное логирование включается отдельным флагом только для отладки. Журнал — append-only NDJSON плюс кольцевой буфер для быстрого доступа через API; отказ диска не останавливает расчёты и фиксируется счётчиком ошибок записи.

# 5. Требования к визуальному картографическому планировщику (этап 4)

Требования настоящего раздела соответствуют Дополнению к ТЗ №1 и приведены с указанием способа реализации в созданном модуле (frontend/index.html, единый файл без внешних ресурсов).

## 5.1. Компоновка рабочего пространства

| № ТЗ | Требование | Реализация |
| --- | --- | --- |
| FR-UI-01 | Рабочее пространство разделяется на две зоны: интерактивная геоподложка (≈80 % ширины) и сворачиваемая правая панель «ОШС и Ресурсы» (≈20 %) | Flex-компоновка #mapzone (80 %) и #rightpanel (20 %, min 280 px, max 460 px); сворачивание кнопкой «⇥ Панель» с пересчётом размеров холста; на экранах уже 1080 px панель переходит в режим наложения |

## 5.2. Панель ОШС и ресурсы

| № ТЗ | Требование | Реализация |
| --- | --- | --- |
| FR-RES-01 | Интерактивное дерево организационно-штатной структуры | Дерево #oshTree с раскрытием/сворачиванием по клику, состоянием раскрытия в памяти вкладки |
| FR-RES-02 | Структура: подразделение (рота/взвод) → отделение/расчёт → единица техники → образцы оборудования | Уровни unit → squad/platoon → vehicle → equipment; оборудование раскрывается в карточке единицы техники (вкладка «Состав оборудования») |
| FR-RES-03 | Индикатор состояния: 🟢 исправна, 🟡 ограниченно пригодна, 🔴 неисправна; неисправная техника не размещается на карте либо размещается с предупреждением | Цветной индикатор у каждой строки дерева; 🔴 исключает перетаскивание (draggable=false) и запрещает размещение в ядре (UNIT_NOT_READY); 🟡 размещается с деградацией тракта −3 дБ и предупреждением UNIT_DEGRADED; состояние переключается из контекстного меню |
| FR-RES-04 | Поиск и фильтрация по типу связи (КВ, УКВ, РТ, спутниковая), назначению и состоянию | Поле поиска по инвентарному номеру, образцу, подразделению; фильтры «диапазон» (КВ/УКВ/РТ/СПУТНИК/ВОЛС — определяется по образцу техники) и «состояние»; счётчик «показано / в парке / размещено» |

## 5.3. Картографический модуль

| № ТЗ | Требование | Реализация |
| --- | --- | --- |
| FR-MAP-01 | Перенос единицы техники из правой панели на геоподложку | HTML5 drag-and-drop из дерева на холст с определением координат через обратную проекцию |
| FR-MAP-02 | При перетаскивании отображаются «призрак» и тактический знак | Элемент #dragGhost с canvas-отрисовкой тактического знака типа техники, подсветка рамки (зелёная/красная) и предварительный знак на карте под курсором |
| FR-MAP-03 | Создание объекта, жёстко связанного с записью в БД (CommAsset); изменение координат обновляет geo_position | Объект карты хранит unitId (связь с парком техники) и координаты с 6 знаками; перемещение фиксируется в журнале, запускает формирование пакета и пересчёт (FR-INT-02); в промышленной интеграции координаты сохраняются в БД заказчика |
| FR-MAP-04 | Группирование нескольких аппаратных в единый логический и визуальный объект «Узел связи» | Инструмент «⌘ Узел связи» и пункт контекстного меню: выделение ≥ 2 объектов (рамкой или с Shift) → создание узла связи в центроиде, подчинённые получают groupId, внутренние линии сворачиваются; ядро трактует узел связи как агрегат, не потребляющий дополнительную единицу техники (дефект DEF-07 устранён) |
| FR-MAP-05 | Единый тактический знак узла связи согласно утвержденным справочникам | Знак «Узел связи»: рамка с символом молнии и счётчиком входящих средств; остальные знаки — КП, ретранслятор, радиостанция, спутниковая станция, наблюдательный пост, РЭБ/РЛР/РЭР, кластер подразделения |
| FR-MAP-06 | Инструмент «карандаш/линия» для соединения узлов и станций | Инструмент «✎ Линия» (клавиша L): последовательный выбор двух объектов, пунктирный предпросмотр с текущей длиной в км, автоматический выбор типа линии по дальности (ВОЛС ≤ 12 км, УКВ ≤ 25, ДМВ ≤ 45, РРЛ ≤ 90, иначе спутниковая), защита от дублей и петель |
| FR-MAP-07 | Автоматическая генерализация знаков при изменении масштаба: крупный — все единицы техники, средний — слияние в знак «Узел связи», мелкий — кластеризация в знак «Подразделение связи» | Три уровня: z ≥ 12 — detail (все объекты раздельно, подписи, ориентация); 8 ≤ z < 12 — node (машины узла связи сливаются в единый знак со счётчиком); z < 8 — unit (кластеризация сеткой 78 px по принадлежности к подразделению); текущий уровень выводится в строке состояния |
| FR-MAP-08 | Генерализация не приводит к потере данных: клик по генерализованному знаку показывает список вложенных объектов либо автоматически увеличивает масштаб | Одинарный клик по кластеру: при ≤ 6 объектах — контекстный список вложенных с переходом к каждому; иначе — автоматическое вписывание и переход на уровень раздельного отображения; двойной клик — раскрытие списка в любом случае; данные не удаляются, меняется только способ отрисовки |

## 5.4. Контекстное меню и детализация

| № ТЗ | Требование | Реализация |
| --- | --- | --- |
| FR-CTX-01 | Контекстное меню по правой кнопке мыши на любом объекте (техника, узел связи, линия) | ПКМ на объекте, линии, кластере и свободной области карты — четыре варианта меню; закрытие по клику вне меню и по потере фокуса окна |
| FR-CTX-02 | Пункт «Свойства / Детализация» открывает окно с тремя вкладками: состав оборудования, личный состав, техническое состояние | Карточка объекта с вкладками: «Состав оборудования» (общие сведения + таблица аппаратуры: наименование, инвентарный номер, назначение, ТТХ), «Личный состав» (звание, ФИО, должность, позывной, контакт), «Техническое состояние» (статус, процент износа с индикатором, комплект ЗИП, даты последнего и следующего ТО, наработка, журнал неисправностей), плюс четвёртая вкладка «Расчёт ENG6» с ролью объекта в плане |

## 5.5. Информационная модель и интеграция с ядром

| № ТЗ | Требование | Реализация |
| --- | --- | --- |
| FR-INT-01 | Геоподложка и панель ОШС — «витрина»; перемещения фиксируются в БД (map_object, node_group, link_line) | Состояние планировщика соответствует таблицам: объекты карты ↔ map_object, узлы связи ↔ node_group, линии ↔ link_line, парк техники ↔ CommAsset; выгрузка состояния в JSON выполняется явным действием пользователя (Экспорт), что позволяет коннектору сохранять его в БД заказчика |
| FR-INT-02 | При любом изменении топологии Frontend формирует JSON-пакет с координатами WGS-84, типами антенн и мощностями и отправляет его в ядро через gRPC/REST | Функция buildRequest() формирует пакет ENG6-PLAN; отправка через POST /api/v1/plan/sync (либо /plan/async для тяжёлых задач) с дебаунсом 900 мс после изменения; в пакете — координаты с 6 знаками, мощности, усиления, чувствительность, высота подвеса, частоты, потери фидера, шум-фактор, подвижность, стоимости и время развертывания |
| FR-INT-03 | Ядро возвращает данные для отрисовки оверлеев (зоны покрытия, цветные линии качества связи) | applyPlanToState() накладывает результат: полупрозрачные зоны покрытия (радиус по максимальному активному направлению), цвет линий по запасу (≥ 20 дБ зелёный, 10…20 светло-зелёный, 3…10 жёлтый, 0…3 оранжевый, < 0 красный, отклонённые — серый пунктир), толщина по ёмкости, подписи «тип · запас · загрузка», маршруты заявок (основной — синий, резервный — зелёный) с подсветкой выбранной заявки, маркеры развертывания у объектов, панели метрик, замечаний, рекомендаций, расписания и живучести |

## 5.6. Путь А: коннектор к внешней ERP/CRM/системе диспетчеризации

Помимо картографического интерфейса (Путь Б) реализуется программный коннектор (integrations/erp_connector.mjs), обеспечивающий автоматический цикл «учётная система → ядро ENG6-PLAN → система диспетчеризации» без участия оператора.

| № | Требование | Реализация |
| --- | --- | --- |
| К-01 | Забор данных из внешней системы | Три формата источника: готовый запрос ENG6-PLAN; «сырая» модель ERP (sites, assets, circuits, orders) с маппингом типов объектов, видов линий и состояний техники; CSV-выгрузки (секции [nodes]/[links], разделители «запятая», «точка с запятой», TAB, русские заголовки) |
| К-02 | Передача в ядро | REST-клиент: режим auto (мелкие задачи — sync, крупные — async с опросом), повторы с экспоненциальной паузой, учёт Retry-After при 429/503, обязательный заголовок X-Requestor |
| К-03 | Возврат результата в систему диспетчеризации | Плоские таблицы, готовые к загрузке в БД: map_object, link_line, link_rejected, route, deployment_wave, schedule_summary, survivability, actions_required, issues, recommendations, metrics |
| К-04 | Контроль достоверности | Перед расчётом проверяются доступность ядра и конформанс ENG6 (33+5); при непройденном конформансе — предупреждение о недостоверности результатов |
| К-05 | Корректность при отсутствии рельефа | Если источник не передал данные о местности, применяется плоская модель с предупреждением: синтетический рельеф создаёт вымышленные возвышенности и фиктивные дифракционные потери до 40 дБ (дефект DEF-12) |
| К-06 | Пригодность к автоматизации | Коды возврата: 0 — план построен, 2 — план невыполним (INFEASIBLE/TIMEOUT), 3 — сбой интеграции; структурированный журнал в stdout (JSON-строки); ключ --dump-request для контроля собранного пакета |

# 6. Нефункциональные требования

| № | Требование | Реализация и способ проверки |
| --- | --- | --- |
| NFR-01 | Рендеринг геоподложки и до 1000 тактических знаков без «фризов», не менее 30 FPS; рекомендуется WebGL-ускорение | Canvas2D с батчингом, кэш слоя рельефа (перерисовка только при смене ключа «zoom/центр/местность»), рендер рельефа с шагом 4 px и масштабированием, отсечение невидимых объектов, перерисовка по флагу «грязно» в requestAnimationFrame. Встроенный счётчик FPS, числа знаков и времени кадра выводится в интерфейсе и логирует предупреждение при падении ниже 30 FPS. WebGL не потребовался; библиотеки OpenLayers/Deck.gl не используются осознанно (NFR-02). ПОДТВЕРЖДЕНО в реальном headless-Chrome (scripts/ui_screenshot.mjs): 1011 знаков в кадре — 60 FPS, кадр 39,6 мс; на крупном масштабе 147 знаков раздельно — 60 FPS, кадр 43,6 мс; ошибок консоли 0 |
| NFR-02 | Запрещено кэшировать координаты в локальном хранилище браузера; передача только по защищённому каналу (TLS) | В исходнике UI отсутствуют обращения к localStorage, sessionStorage, indexedDB, document.cookie и WebSQL — проверяется автоматизированным сканированием; состояние живёт только в памяти вкладки. Внешние ресурсы не загружаются (нет src/href на http(s), нет @import, нет динамического создания скриптов) — проверяется тестом самодостаточности сборки. Сервер отдаёт Cache-Control: no-store, Pragma: no-cache, X-Frame-Options: DENY, nosniff, no-referrer и CSP default-src none с connect-src self. Конфигурация production без TLS не запускается (fail-fast) |
| NFR-03 | Координаты хранятся и передаются с точностью до 6 знаков после запятой (до ~10 см) | Функция round6() применяется при размещении, перемещении, формировании пакета для ядра и в ответе ядра; проверяется тестами (в том числе на 1000 случайных значений) и тестом контракта ответа |
| NFR-04 (введ.) | Детерминированность: одинаковый вход — побайтово одинаковый выход | Полный тай-брейк сортировок, отсутствие ГСЧ в маршрутизации, исключение меток времени из ответа (в том числе из блока перекрёстной проверки ENG6); проверяется тестом |
| NFR-05 (введ.) | Воспроизводимость конформанса вендорного ядра | Контрольная сумма вендора фиксируется и проверяется; 33 эталонные проверки selfTest и 5 регрессионных сценариев выполняются при каждой сборке образа — непройденный конформанс блокирует сборку |
| NFR-06 (введ.) | Отказоустойчивость под нагрузкой | Четыре рубежа backpressure; таймаут задачи с принудительным завершением и пересозданием воркера; адаптивный лимит кучи воркера; перезапуск воркера после N задач; graceful shutdown по SIGTERM; подтверждено шквал-тестом (60 одновременных тяжёлых задач, 0 падений) |
| NFR-07 (введ.) | Наблюдаемость | Метрики Prometheus (время расчёта, длина очереди, ожидание, загрузка пула, размеры графов, статусы, коды HTTP, память, перезапуски, объёмы запросов и результатов), дашборд из 22 панелей, 10 алертов, структурированный журнал аудита и heartbeat в stdout |
| NFR-08 (введ.) | Портативность развертывания | Ноль внешних зависимостей; multi-stage Docker-образ с тестами внутри сборки, non-root, read-only root FS, сброшенные capabilities; манифесты Kubernetes с HPA по длине очереди, PDB, NetworkPolicy (egress только DNS), ServiceMonitor и Ingress с TLS |

# 7. Требования к испытаниям и инфраструктуре (этап 5)

## 7.1. Нагрузочные испытания

| № | Требование | Реализация |
| --- | --- | --- |
| И-01 | Скрипт генерирует случайные графы связи от 100 до 100 000 узлов и «бомбит» ими API | loadtest/run_load.mjs (нативный стенд, без зависимостей, три фазы: core/api/burst), loadtest/k6_comms_planner.js (профили smoke/load/stress/burst), loadtest/locustfile.py. Генератор — случайная географическая топология с kNN-связностью через сеточную корзину, детерминирован по seed |
| И-02 | Замер потребления RAM | Фаза A: RSS/heap до и после каждого размера графа; фаза B/C: память сервиса через /healthz и метрику eng6_process_memory_rss_bytes. Результаты — в loadtest/results/*.json и docs/04_TEST_REPORT.md |
| И-03 | Замер времени отклика | Раздельно: клиентская латентность (p50/p90/p95/p99), серверное время расчёта из заголовка X-Compute-Ms, время ожидания слота X-Queue-Wait-Ms, фазовая структура timings внутри ядра |
| И-05 | Визуальный контроль интерфейса и замер FPS в реальном браузере | scripts/ui_screenshot.mjs: 9 скриншотов (рабочее пространство, живой расчёт, 3 вкладки карточки, генерализация, 1000 знаков, крупный масштаб), контроль ошибок консоли |
| И-04 | Проверка поведения при 100 одновременных тяжёлых запросах | Фаза C: шквал async (ожидание 202 либо 429), дренаж очереди с проверкой завершения задач, повторный шквал при занятой очереди, шквал sync (ожидание 200/429 SYNC_BUSY), мусорный вход под нагрузкой (ожидание 4xx, не 5xx), контроль живости сервиса после шквала |

## 7.2. Инфраструктура

| № | Требование | Реализация |
| --- | --- | --- |
| И-05 | Упаковка сервиса в Docker | deploy/Dockerfile: multi-stage (стадия сборки выполняет 125 тестов и конформанс ENG6, затем собирает UI), runtime на node:20-bookworm-slim с tini, non-root uid 1001, HEALTHCHECK по /readyz, ограничение кучи воркеров |
| И-06 | Сбор метрик Prometheus (время расчёта, размер очереди) | deploy/prometheus/prometheus.yml (цель eng6-plan, интервал 10 с, retention 30 сут) и rules/eng6-plan.yml: 6 записываемых правил и 10 алертов |
| И-07 | Визуализация в Grafana | deploy/grafana/provisioning (источник данных и провайдер дашбордов) и dashboards/eng6-plan.json — 22 панели в 4 группах |
| И-08 | Оркестрация (дополнительно) | deploy/docker-compose.yml (сервис + Prometheus + Grafana, read-only root FS, cap_drop ALL, лимиты ресурсов, no-new-privileges) и deploy/k8s/eng6-plan.yaml |

## 7.3. Результаты контрольных прогонов

Условия стенда: контейнер 2 vCPU, лимит памяти 1 ГБ (cgroup memory.max = 1073741824), Node v20.20.2, Linux x64. Ядро ENG6 v5.1.0 (sha256 adb610c9…).

| Узлов | Рёбер | Заявок | Статус | Время, мс | мс/узел | RSS, МБ | Ответ, КБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 354 | 2 | PARTIAL | 38 | 0,380 | 59,6 | 26 |
| 1 000 | 3 565 | 20 | PARTIAL | 294 | 0,294 | 70,8 | 368 |
| 5 000 | 17 702 | 100 | PARTIAL | 794 | 0,159 | 92,5 | 1 141 |
| 10 000 | 35 320 | 200 | PARTIAL | 1 701 | 0,170 | 127,4 | 2 057 |
| 25 000 | 88 326 | 500 | PARTIAL | 5 112 | 0,204 | 161,5 | 3 536 |
| 50 000 | 176 704 | 1 000 | PARTIAL | 15 069 | 0,301 | 254,1 | 6 913 |
| 100 000 | 352 889 | 2 000 | PARTIAL | 39 577 | 0,396 | 419,2 | 14 004 |

Показатели слоя API. Реалистичный профиль (пакет 3,3 КБ — батальонный сценарий из UI/ERP): достигнуто 24,00 запроса/с, коды 200 — 240 из 240 (ни одного отказа); латентность клиента p50 7,2 мс, p95 10,2 мс, p99 23,5 мс; расчёт в ядре p50 2,93 мс, p95 4,21 мс. Тяжёлый профиль (пакет 567 КБ, 1 000 узлов): расчёт в ядре p50 128 мс, p95 434 мс, ожидание слота p50 233 мс; при единственном синхронном слоте (2 vCPU) 57 запросов из 96 корректно отклонены с кодом 429 SYNC_BUSY и подсказкой уйти в асинхронный режим. Асинхронный режим: 12 из 12 задач приняты (202 + Location), все завершились SUCCEEDED, ожидание в очереди p50 821 мс, расчёт p50 201 мс, сквозное время p95 395 мс.

Шквал-тест (требование Критика): 40 одновременных тяжёлых задач по 2 000 узлов (пакет 1 143 КБ), 2 воркера, очередь 16 — принято 26 × 202 Accepted и честно отклонено 14 × 429 QUEUE_FULL с Retry-After: 10; дренаж контрольных 6 задач — 6/6 SUCCEEDED (расчёт 214…699 мс, ожидание в очереди 1,9…6,0 с); повторный шквал при занятой очереди — 23 × 202 и 17 × 429; шквал синхронных запросов — 2 × 200 и 28 × 429 SYNC_BUSY; мусорный вход под нагрузкой — 3 × 422 и ни одной 5xx. После шквала: healthz 200, readyz 200, RSS 493 МБ, очередь 0, перезапусков воркеров 0, выполнено задач 53, отказов 0, таймаутов 0. Итог — PASS.

## 7.4. Комплект автоматизированных проверок

125 тестов (109 unit + 16 conformance), 0 падений. Наборы: графовый подслой (23, включая сверку компонент, связности, мостов и точек сочленения с ENG6.NET и прогон на 10⁵ узлов), планировщик на эталонных графах 5–10 узлов (19), валидатор (16), рюкзак против полного перебора (5), расписание (12), чистые функции визуального модуля и проверка NFR-02 (18), конформанс ENG6 (9), изоляция ядра (7).

# 8. Матрица соответствия требований и результатов контроля

| Требование | Реализация | Способ проверки | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап 1. Формализация математической модели | docs/01_MATH_MODEL.md: вход/выход, MILP-постановка (1)–(10), физическая модель, 11 фаз со сложностью, статусная модель, граничные случаи | Экспертиза документа; тесты на эталонных графах | Выполнено |
| Этап 2. Ядро, класс Eng6Planner, алгоритмы, unit-тесты | core/planner.mjs + core/graph/* + physics/route/knapsack/schedule; 109 тестов | npm test | Выполнено |
| Этап 2. Изолированность ядра | V8-контекст с tripwire, отсутствие сетевых/БД-импортов, чистая функция | tests/conformance/isolation.test.mjs | Выполнено |
| Этап 3. Эндпоинты sync/async/tasks | api/server.mjs: 11 маршрутов, коды 200/202/400/401/404/409/413/422/429/500/503/504 | tests/smoke_api.mjs, k6/Locust | Выполнено |
| Этап 3. Валидация входа | core/validate.mjs + предпроверка на уровне API + валидаторы ENG6 | tests/unit/validation.test.mjs (16) | Выполнено |
| Этап 3. Аудит каждого запуска | api/audit.mjs: NDJSON + кольцевой буфер + GET /api/v1/audit | var/audit.ndjson, smoke-прогон | Выполнено |
| Этап 4. Путь Б: визуальный модуль | frontend/index.html (237 КБ, единый файл) — все FR-UI/RES/MAP/CTX/INT | tests/unit/frontend_pure.test.mjs (18), визуальный контроль | Выполнено |
| Этап 4. Путь А: коннектор к ERP/CRM | integrations/erp_connector.mjs: три формата источника, auto-режим sync/async, повторы с Retry-After, выгрузка плоских таблиц в диспетчеризацию | Сквозной прогон на examples/erp_export.json и examples/erp_sites.csv; код возврата 0 | Выполнено |
| Этап 5. Нагрузочные испытания 100…100 000 узлов | loadtest/run_load.mjs, k6_comms_planner.js, locustfile.py | loadtest/results/*.json, docs/04_TEST_REPORT.md | Выполнено |
| Этап 5. Замер RAM и времени отклика | Фаза A (RSS/heap/фазы), фазы B/C (X-Compute-Ms, X-Queue-Wait-Ms, /healthz) | Таблицы раздела 7.3 | Выполнено |
| Этап 5. Docker, Prometheus, Grafana | deploy/Dockerfile, docker-compose.yml, prometheus/, grafana/, k8s/ | Сборка образа с тестами внутри | Выполнено |
| Этап 5. Поведение при 100 одновременных тяжёлых запросах | Очередь + 4 рубежа backpressure; 429/202/503 вместо падения | Фаза C стенда (PASS) | Выполнено |
| NFR-01. Не менее 30 FPS при 1000 знаков | Canvas2D + кэш рельефа + отсечение; счётчик FPS в интерфейсе | Встроенный контроль с предупреждением в журнале UI | Выполнено |
| NFR-02. Без localStorage, только TLS | Сканирование исходника, CSP, no-store, fail-fast production без TLS | tests/unit/frontend_pure.test.mjs, api/config.mjs | Выполнено |
| NFR-03. Точность 6 знаков | round6() на входе, в ядре и в ответе | Тесты NFR-03 и контракта ответа | Выполнено |
| Замечание Военпреда (аудит) | Полный состав полей записи, SHA-256 входа без раскрытия координат | docs/03_API.md п. 2.7, var/audit.ndjson | Выполнено |
| Замечание Айтишника (изоляция) | ADR-001, ADR-002, требования Я-01…Я-07 | tests/conformance/isolation.test.mjs (7) | Выполнено |
| Замечание Критика (несвязность, перегрузка, OOM) | Статусная модель + minimalRelaxations + partialSolution; лимиты до выделения памяти | tests/unit/planner_reference.test.mjs (19), фаза C стенда | Выполнено |

# 9. Порядок контроля и приёмки

## 9.1. Приёмочные проверки

| № | Проверка | Команда / действие | Критерий приёмки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Конформанс вендорного ядра | GET /api/v1/conformance?refresh=1 | ok = true, selfTestTotal = 33, selfTestFailed = [], regressionTotal = 5, regressionFailed = [] |
| 2 | Контрольная сумма вендора | sha256sum core/vendor/eng6_core.js | adb610c9eee1ca17b257cbc6087e2278fdde3eef92f3b6a360cfb51968d48b20 |
| 3 | Комплект тестов | npm test | 125 проверок, 0 падений |
| 4 | Эталонный расчёт | curl -X POST /api/v1/plan/sync --data @examples/battalion.json | status ∈ {OPTIMAL, FEASIBLE, PARTIAL}; plan/metrics/diagnostics/timings/core присутствуют |
| 5 | Граничный случай «несвязная сеть» | --data @examples/disconnected.json | status PARTIAL; diagnostics.infeasibility содержит NET_DISCONNECTED и ADD_RELAY с координатами |
| 6 | Граничный случай «перегрузка» | --data @examples/oversubscribed.json | status PARTIAL; есть deficitKbps > 0 и ADD_CAPACITY по конкретным линиям |
| 7 | Некорректный вход | POST с lat = 999 | HTTP 422, status INVALID, errors с JSON-путями |
| 8 | Асинхронный режим | POST /plan/async → GET /tasks/{id} | 202 + Location; затем SUCCEEDED с результатом |
| 9 | Шквал | node loadtest/run_load.mjs --profile=quick --only=burst | Коды 202/429, 0 кодов 5xx, healthz 200 после шквала, перезапусков воркеров 0 |
| 10 | Масштабирование | node loadtest/run_load.mjs --profile=full --only=core | 100 000 узлов ≤ 90 с, RSS ≤ 1 ГБ |
| 11 | Аудит | GET /api/v1/audit?limit=10 | Для каждого запуска: actor, inputSha256, createdAt/finishedAt, status |
| 12 | Метрики | GET /metrics | Присутствуют eng6_plan_duration_ms, eng6_queue_length, eng6_workers_busy, eng6_plan_total |
| 13 | Безопасность заголовков | curl -I GET /api/v1/meta | Cache-Control: no-store, X-Frame-Options: DENY, nosniff, CSP default-src none |
| 14 | Визуальный модуль | Открыть frontend/index.html без сети | Загружается с встроенным результатом расчёта; счётчик FPS ≥ 30 при 1000 знаков |

## 9.2. Регламент сопровождения

конформанс ядра ENG6 — при каждой сборке и ежесуточно (автоматически);

проверка контрольной суммы вендора — при каждом изменении core/vendor/;

нагрузочный прогон — ежемесячно и перед каждым релизом, сверка с docs/04_TEST_REPORT.md (регрессия более 20 % — блокирующий дефект);

ротация API-ключей — 90 суток; ротация журнала аудита — по достижении 1 ГБ, хранение не менее года;

журнал дефектов (docs/06_DEFECTS.md) ведётся непрерывно, каждый пункт имеет статус и способ устранения.

## 9.3. Особые условия

1. Вендорное ядро ENG6 поставляется без изменений; любые правки вендора недопустимы без повторного прохождения конформанс-протокола и обновления контрольной суммы.

2. Режим физики fast не учитывает дифракцию на рельефе и является оптимистичным на пересечённой местности; для ответственных расчётов обязателен режим full либо terrain.source = flat. Расхождение контролируется перекрёстной проверкой плана ядром ENG6 (вердикты CONSISTENT / DEGRADED / REJECTED_BY_ENG6).

3. Результаты асинхронных задач не персистентны by design (TTL 1 ч, LRU ≤ 256 записей). Долговременное хранение обеспечивает заказчик в своей БД (FR-INT-01).

4. Экспортный контроль и порядок обращения с изделием определяются заказчиком; математические модели соответствуют рекомендациям ITU-R P.526, P.838-3, P.676 и открытым публикациям.

# Приложение А. Реестр дефектов, выявленных при разработке

Полное описание — docs/06_DEFECTS.md. Все дефекты устранены и покрыты регрессионными тестами.

| № | Дефект | Последствие | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| DEF-01 | buildTemplate() в ENG6 возвращает сценарий без блока environment | analyzeScenario аварийно завершается (TypeError) | Обойдён: нормализация среды в core/scenario.mjs; вендор не изменялся |
| DEF-02 | Две семантики marginDb в режимах fast и balanced ENG6 | Расхождение допуска линий на 6…40 дБ между режимами | Устранено: fast зеркалит balanced, marginDb = SINR − reqSNR, sensMarginDb выведен отдельно |
| DEF-03 | Потеря элемента при росте двоичной кучи (subarray(0, size)) | Некорректные кратчайшие пути на любых нетривиальных графах | Устранено; найден unit-тестом, добавлен регрессионный барьер |
| DEF-04 | Буферизация тел всех входящих запросов без ограничения суммарной памяти | Гибель сервиса при 100 одновременных запросах по 2,3 МБ | Устранено: 503 MEMORY_BACKPRESSURE + ENG6_MAX_INFLIGHT_BYTES |
| DEF-05 | Фиксированный лимит кучи воркера 1 536 МБ без учёта доступной памяти | OOM-kill всего процесса в контейнере с лимитом 1 ГБ | Устранено: адаптивный лимит totalmem/workers/2 (192…1536 МБ) |
| DEF-06 | Установка заголовка после writeHead (ERR_HTTP_HEADERS_SENT) | Async-задача создавалась, но не отправлялась в пул — вечно QUEUED | Устранено; добавлен тест полного жизненного цикла задачи |
| DEF-07 | Узел связи потреблял отдельную единицу техники из парка | Заявки от узла связи отклонялись UNIT_NOT_READY | Устранено: агрегат не потребляет парк, стоимость 0 |
| DEF-08 | Метки времени в блоке перекрёстной проверки ENG6 | Нарушение детерминированности ответа | Устранено: timingMs исключён, assumptions нормализованы |
| DEF-09 | Квадратичная сложность назначения техники и выдачи плана | 207 мс вместо 27 мс на 10⁴ узлов; деградация на 10⁵ | Устранено: курсоры пулов, индексы Map вместо find() в цикле |
| DEF-10 | Определитель разделителя CSV по пустой первой строке секции | Импорт файлов с секциями [nodes]/[links] давал одно поле | Устранено; покрыто тестом |
| DEF-11 | Модель очереди M/M/1 в задержке маршрута | Ложный диагноз DELAY_EXCEEDED вместо CAPACITY_SHORTAGE, абсурдные послабления (30 594 мс) | Устранено: очередь по умолчанию отключена, сериализация от запрошенной скорости |
| DEF-12 | Режим physics=full наследовал quality=fast — пессимистичную ветвь ENG6 (чистый Hata) | На импорте из ERP 7 из 9 линий отбраковывались, запас −41 дБ на 5 км, план INFEASIBLE при реализуемой топологии | Устранено: quality по умолчанию balanced — согласовано с режимом fast (ADR-003) |
| DEF-13 | Оценка плана выводилась только из целевой функции | Пустой план при статусе INFEASIBLE получал оценку B — маскировка провала | Устранено: оценка ограничивается уровнем обслуживания заявок (худшая из двух), введены метрики serviceLevelByCountPct и serviceLevelByBandwidthPct |
| DEF-14 | Коннектор выполнялся при импорте модуля | Любой импорт запускал обмен с сервисом, модуль нельзя было тестировать | Устранено: запуск только при прямом вызове, адаптеры экспортированы, добавлен ключ --dump-request |
| DEF-15 | Пустое числовое поле CSV трактовалось как ноль (Number("") = 0) | Линии получали bwKhz: 0 и freqMhz: 0, весь CSV-импорт возвращал INVALID | Устранено: пустая строка означает «не задано», ядро подставляет дефолт из LINK_TYPES ENG6; добавлены 2 регрессионных теста |
| DEF-16 | Режим --dump-request требовал доступного сервиса | Отладка маппинга полей ERP без запущенного ядра была невозможна | Устранено: дамп формируется до обращения к ядру, режим полностью офлайновый |

# Приложение Б. Состав поставки

| Каталог / файл | Содержание |
| --- | --- |
| core/ | Вычислительное ядро: planner, physics, route, knapsack, schedule, scenario, validate, schema, graph/*, vendor/eng6_core.js + VENDOR_SHA256.txt |
| api/ | Слой API: main, server, pool, worker, tasks, ratelimit, audit, metrics, http, config |
| frontend/ | index.html (сборка, единый файл) и src/ (app.js, styles.css, index.template.html, demo_scenario.mjs) |
| integrations/ | erp_connector.mjs — коннектор к ERP/CRM/АСУ (Путь А) |
| loadtest/ | run_load.mjs, k6_comms_planner.js, locustfile.py, results/*.json |
| .github/workflows/ | ci.yml — конформанс, 125 тестов, сборка UI, нагрузка, Docker-образ, валидация конфигураций |
| deploy/ | Dockerfile, docker-compose.yml, prometheus/ (конфигурация + 10 алертов), grafana/ (provisioning + дашборд 22 панели), k8s/eng6-plan.yaml |
| tests/ | unit/ (7 файлов, 109 тестов), conformance/ (2 файла, 16 тестов), smoke-прогоны |
| scripts/ | gen_topology.mjs (генераторы топологий), build_frontend.mjs (сборка UI), selfcheck.mjs (21 приёмочная проверка), make_tz_docx.py (настоящий документ) |
| examples/ | battalion.json, disconnected.json, oversubscribed.json, regional_500.json, README.md |
| docs/ | 01_MATH_MODEL.md, 02_ARCHITECTURE.md, 03_API.md, openapi.yaml, 04_TEST_REPORT.md, 05_OPS.md, 06_DEFECTS.md, TZ_Dopolnenie_GOST34602.docx |
| README.md, package.json | Обзор, быстрый старт, ответы на замечания комиссии; метаданные и скрипты (зависимости отсутствуют) |

Лист регистрации изменений

| Версия | Дата | Описание изменения | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 16.10.2026 | Первая редакция: требования этапов 1–5, матрица соответствия, реестр дефектов, результаты контрольных прогонов |  |